                                      【分包招标文件】                                                                 

招标编号：ZTJSXN-YXYXH-FB-007 
 越秀怡心湖43亩总承包工程项目 

 轻质隔墙板工程  

专业分包招标文件

     招标单位： 中天建设集团有限公司西南公司 

     招标时间： 2023 年 10 月 12 日

     招标地点： 成都市高新区 
第一章、投标须知

一、施工班组

    参加投标的投标人必须是具有一定实力的正规劳务班组，同时须参与过中天集团范围内工程的参建，投标人须提交劳务分包合同及相关证明供招标单位复验。投标人工程质量必须达到招标单位招标要求，工期在招标单位招标要求基础上只能提前，有能力实现这两个目标的投标才有投标资格。

二、投标人代表

    参加本工程投标的投标人代表，必须是亲自签署劳务专项分包合同的本人。

三、投标注意事项

  1、若投标人对招标文件中之任何内容有不理解之处，须立即通知招标单位以便在截止回标之前能予以解释； 

   2、招标单位不保证一定要接受最低的标价或收到的任何标价，亦不会解释选择或否定任何标价的原因；

   3、投标人在投标之前，对本招标工程现场条件、工程位置、周围环境、道路、交通、材料堆放场地、临时生活区等情况，应该被认为已详细了解；

   4、中标方进场后必须接受其承包范围内第三方移交的全部工作内容包括但不限于中小型机具、设施、材料等。

   5、承包范围及工作内容见（劳务承包计价协议及投标人报价要求细则）。

   6、投标人按报价书格式综合单价包干进行报价(见报价表)。

7、本次招标属于无图纸招标，投标人请充分考虑相关因素，进场后不得以投标时无图纸等为理由再次提出签证或调整单价诉求。
四、招标工作安排

1.经办人及联系电话

（1）招标资料收发联系人：唐椿淋
联系电话：15228175235
邮箱：3143383310@qq.com
（2）商务问题联系人：王鹏     

联系电话：13408089297

（3）项目现场踏勘联系人：崔苏龙（项目经理）
联系电话：19950277971
投标人必须进行现场踏勘，以了解项目基本情况及管控要求，对于进行过现场踏勘的投标人，优先考虑。            

2.时间安排

（1）招标文件领取：2023年10月12日（发送到投标人邮箱）

（2）回标截止时间：2023年10月16日12时00分（北京时间）
（3）回标地点：成都市高新区交子大道300号ICP环汇广场M3-21楼

（4）回标方式：截止时间前纸质版回标资料密封提交至上述回标地点予招标资料收发联系人
五、投标费用及招标文件发放

   1、投标人自行承担其投标文件准备与递交所涉及的一切费用。

   2、投标人领取招标文件的方式：招标人提供电子版招标文件及图纸作为投标人投标参考，结算将按照正式施工图进行结算,招标图仅提供电子版，投标人自行在邮箱下载。

六、投标文件包含内容

   1、投标文件及其附件【经投标人代表签名、手印并填上回标时间】。

   2、投标人身份证复印件。

   3、投标文件一式2套（签字并按手印）。
七、评  标

    1、评标原则：

     招标单位根据评标依据，选择综合各方面能最大限度满足招标单位要求的投标人中标； 

    2、评标依据：

     A.费用；

     B.工期、质量；

     C.投标人实力与管理能力

     D.资源配置；

     E.投标方信誉；

     F.优惠条件及招标单位考虑的其它因素（如投标书编制水平等）；

八、招标单位重要声明

   1、招标单位不一定将本工程全部授予一家投标人，中标单位可能获取其中某一个或几个单位工程的协议。

   2、投标人对招标单位上述授予协议的方式应完全接受，不得以任何理由回绝；投标人一旦回标视为对本招标文件的完全接受，并有可能随时在有效期内被接纳。
第二章、工程概况
一、工程概况
工程名称：越秀怡心湖43亩总承包工程；
工程地点：成都市双流华府大道四段怡心街道；
 建设规模：总建筑面积86526m2，地下1层局部2层建筑面积26760m2，地上11栋住宅（3栋小高层15-17F、其余为10/11层洋房）建筑面积59766m2。
 结构类型：框剪结构
 现场条件：现场开挖正在进行，围挡已施工，场外不提供临时生活区。
 二、投标单位的资格

   1、参加本工程投标的投标人中施工工人应具备有近五年内有针对本分包单项高层建筑工程项目类似的施工经验，其投标人队伍人员规模、工人技术水平、施工所需常用工具等能满足本项目工程进度、质量、技术、安全文明施工、专业施工证照等要求。投标人必须是今后从事现场管理之人，负责人须常驻工地现场。

三、招标范围及质量安全要求

1、承包范围：项目全部轻质隔墙板材料供应及安装（含施工图纸、设计优化、深化设计、施工方案及变更范围内构件）。【若乙方施工批次内进度、质量、安全文明施工达不到甲方要求标准，甲方有权另外安排班组进行施工，乙方无条件服从并不得索赔】；
1.1.工程范围内按图纸、设计变更、设计优化、工程洽商、工程联系函、施工方案有关规范等内容涉及的轻质隔墙板工程；所施工范围内配合测量放线所有劳务用工等；与砌体工程相关的所有材料进场后运输,指定地点分类、分规格堆放整齐工作，使用前的出库、归还时的入库手续办理。

2、质量要求： 集团标杆工程、四川省优质工程、越秀第三方综合评估前20%，观摩工地。在业主每次飞检评分中，得分率必达95分以上。合格且达到越秀评估质量A级以上，墙体垂直度允许误差范围[0,4]

 3、安全文明施工要求：四川省标化工地，安全评估成绩位于区域公司A级及以上，无安全一二类问题，无重大安全事故发生，零伤亡。

4、其他

a、本次招标不收取保证金；

b、从临设到工程项目竣工要求达到“安全文明施工标准化工地”；

    c、现场临时水、电由招标单位负责接入施工区域，中标单位应节约用水、用电，超出定额用量的水、电费用由中标单位负责。

四、承包方式

   1、本次招标承包方式为：包人工、包材料、包辅助材料及本工种所需施工机具。（承包内容详见轻质隔墙板分包合同及投标人报价要求细则）

   2、中标人必须按照国家《民法典》和《招投标法》规定承担责任，不得转包及再分包。

五、工期要求：地上主楼要求施工进度按3天/层，且满足甲方施工进度要求。
六、计算规则：

1、本工程砌体单价综合考虑了各施工部位材料转运、不同砌筑厚度、安装高度等的难度系数。

2、按实际施工图示尺寸及施工方案所示实际安装隔墙面积平方米计算，面积计算方式均按安装长度*实际安装高度计算工程量，单个大于0.3m2墙体孔洞不计算工程量。
3、建筑面积以平方计算（建筑面积计算规范参照《2015年四川省建设工程工程量清单计价定额》执行，其中：所有阳台应按其结构底板水平投影面积计算1/2面积；假飘窗、空调板不计取建筑面积、外保温不计取建筑面积）。
七、付款节点及付款比例：
   1、实名制：

（1）严格执行中华人民共和国国务院第724号令《保障农名工工资支付条例》及四川省或成都市实名制管理制度。

（2）所有乙方进场施工人员须办理工资卡并签订有效劳务协议，严格遵守门禁实名制考勤制度（一人一卡上下班）。民工退场须办理工资总结算及协议解约退场手续。

（3）每期付款前，乙方必须提供真实有效民工考勤表、身份证复印件、工资结算表、工资表，由乙方或授权代表人签字编制、经民工本人领用签字。在每期结帐后付款前交甲方财务人员直接支付至民工工资卡内。涉及上述表单弄虚作假造成的后果由乙方全部承担。

（4）若遇民工中途退场发生的工资由乙方优先垫付或次月将当月退场民工工资纳入工资发放支付。

（5）乙方月度结算款必须优先支付现场正常作业人员并限期完成上月退场民工工资尾款的支付。
2、付款方式：

①本工程无预付款；

② 乙方应在每月20日按实际完成工作量上报甲方，经甲方核准认可,当月底乙方按核准产值足额提供发票，甲方按被核准的每月完成工作量的60%支付；    

③承包范围内施工完成且办理完结算后三个月内支付至结算工程款的75%；

④本合同工程竣工验收备案通过后的30天内，乙方向甲方递交工程竣工结算书，经审定后，正式办理工程竣工总结算手续，90天内支付款结算金额的85%。

⑤整体工程集中交付业主后甲方与建设单位办理结算完成三个月内支付至结算工程款的95%；

⑥质保金5%在质保期满，经甲方及业主确认工程无质量缺陷时，并扣除相关责任扣款后无息支付，质保期贰年。质保期从整体工程竣工验收取得竣工备案证并完成集中交付业主之日开始算起。

⑦施工过程中乙方每月委托甲方由农民工专户支付工人基本工资5000元（以实名制考勤为准，出勤满20天以上的按5000元支付，不到20天的，按150元/天*出勤天数支付），承包范围内施工完成后乙方委托甲方由农民工专户支付至100%人工费；

八、投标文件的编制要求及格式

   标书内容如下：

     1、承诺函；

     2、投标人报价要求细则；

     3、报价书；


     4、投标人基本情况；

     5、投标人类似工程业绩；        

九、劳务分项班组分包合同的签订

招标单位与中标人将于中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面劳务分项班组分包合同。中标人未在规定时间内与招标人签订分包合同的，视为放弃中标，并承担全部责任。

中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

项目基本业态情况[image: image1.png]Fs kS SR | BH | B BEER | BEAER
1 BWFE TE5 2 26760
2 1#1 it 16 1 53.2 350 5600
3 ramE) 128 1 1 6 98 98
4 1#-3 TE5 15 1 50.1 350 5250
5 2 TE5 11 1 33.15 298 3278
6 32 TE5 11 2 33.15 298 6556
7 4 TE5 11 2 33.15 298 6556
8 5% TE5 11 1 33.15 298 3278
9 6 TE5 10 1 30.2 290 2900
10 T TE5 10 2 30.2 290 5800
11 82 TE5 17 1 54.2 350 5950
12 92 TE5 10 1 30. 25 290 2900
13 102 TE5 10 2 30.2 290 5800
14 113 TE5 10 2 30. 25 290 5800
15 Bit 86526





轻质隔墙板购销合同（详见附件）

十二、特别说明
   1、因本项目进场先对首开区2#、1-3#、11#楼栋及地下室进行砌筑施工，针对项目对施工质量、进度的标准要求，在班组中标后合同签订分两步进行。    （1）分包对首开区施工范围进行单独合同签订。若分包在首开区施工质量不满足甲方合同要求，则不续签后面批次楼栋施工范围合同，结算按签订合同单价执行。（2）若分包在首开区施工质量满足甲方合同要求，则续签后面批次楼栋施工范围合同，相关单价按中标价执行。

2、首开区楼栋前期部分楼层会涉及无施工电梯，采用塔吊转运材料，投标报价时综合考虑投标单价，不在单独支付材料转运费用。
3、本招标文件（含计价协议）的每一页均需签字确认并按手印；如无，作为废标处理；在中标后进场前需按照公司招标合同要求草签协议，不得做任何超过协议原内容的修改。 

4、由于项目不具备修建生活区条件，投标分包需考虑自有施工作业人员在外租房或自行考虑其它住宿方式，在投标时按建筑面积报价综合考虑。

承  诺  函

致： 中天建设集团有限公司西南公司（招标单位）  
  1、我方已知晓全部招标文件内容，包括修改文件及有关附件及邮件。

  2、我方已仔细阅读施工图纸，对全部图纸中的做法、节点已完全知晓，对施工现场条件复杂、无工作面、交叉作业等诸多不利因素均已完全考虑。施工过程中不再以任何借口向贵司提出索赔或补偿。
  3、我方承诺：将按规定的时间签订劳务计价协议后进场施工，在施工期间将投入足够的管理人员、劳务人员以及本工种所需机具及部分辅材，确保工程工期、质量、安全及文明施工目标的完成。在施工期间，我方保证遵守招标人制定的各类管理办法，如有违反，无条件接受相应处罚。

4、我方承诺：妥善保管、合理使用总包方供应的材料、设备，按相关规定办理相关出入库手续，因保管和使用不善发生丢失、损坏，按领用是的价格进行赔偿。
5、我方承诺：严格执行中华人民共和国国务院第724号令《保障农名工工资支付条例》及四川省或成都市实名制管理制度。所有进场施工人员办理工资卡并签订有效劳务协议，严格遵守门禁实名制考勤制度（一人一卡上下班）。民工退场办理工资总结算及协议解约退场手续。每月提供真实有效民工考勤表、身份证复印件、工资结算表、工资表，由贵司财务直接支付至民工工资卡内。

6、我方承诺：因施工力量不能确保贵司在工程质量、施工进度、安全生产方面的要求我方无条件接受自行退场，退场中不再以任何条件向贵司提出索赔或补偿。
7、我方承诺不招聘使用藏族、彝族等少数民族施工人员，若因此给项目造成一切的损失由本投标人承担。

投标人：                 （签字：             按手印） 
投标人身份证号码：                      

联系方式：                       

日期：       年     月     日
投标人报价要求细则

1、为保证投标人在同一水平线上报价及报价的内容清晰、明确，特制定如下细则，各投标人应仔细阅读结合施工图、工期情况及质量要求报价。细则中未尽事宜按照建筑市场常规办法和约定执行。报价根据本细则的要求和招标单位提供的格式填写。本报价细则将作为协议附件进入中标人与招标单位签定的劳务分项班组分包协议。以下简称各中标人为“乙方”，以下招标单位简称“甲方”。

2、乙方在施工期间若发生以下情形的，甲方将从乙方暂未支付的工程款中进行扣除，情节严重的不仅不予退还并且将追诉乙方的民事及刑事责任：

A.乙方出现不服从甲方正常工作安排的；

B.因乙方过失造成工程质量出现问题、工期出现延误的；

C.乙方人员发生盗窃、诈骗、打架斗殴、聚众闹事以及违反国家治安管理条例的，影响项目部及公司声誉的；

D.如乙方中途退场（退场包括：1、乙方以任何理由主动退场；2、乙方因不服从甲方指令给甲方带来工期延误、质量影响、安全文明施工不达标的，被甲方勒令退场；3、乙方人员寻衅滋事、累教不改被甲方勒令退场；）甲方将按照乙方所完成产值的80%与乙方结算。
3、投标人报价直接填写在招标人统一发出的“报价书”上，分别按格式填写清楚。“投标文件”封面上写明投标人姓名和联系电话。“投标文件”装在文件袋内密封交于招标单位。
4、工作内容及承包内容：

1、 1.1墙体材料:ALC轻质隔墙板（强度等级B06-A5.0）
1.2.墙体厚度:按图纸厚度，含转角板

1.3.安装高度：综合

 1.4.其他要求:综合考虑隔板墙的支撑、打胶及填缝、预埋及开槽、连接件、拼缝处理、缝口处贴两道网格布，墙面达到越秀公司的移交标准要求，满足设计文件及现行施工验收规范要求

1.5.构造柱+隔墙拼接采用专用浆料或粘接剂在ALC轻质隔墙板综合单价中考虑。

1.6含板材采购、卸货、场内运输、二次转运、临时支撑、现场堆放座架、安装、吊装锚具、螺纹套、切割、垃圾清理、板材粘合剂、L型铁件、管卡、射钉，木锲，塞缝砂浆等辅材乙供

1.7无论是标准板还是非标准板，施工费不变，综合考虑在报价中。

2、本合同为固定综合单价包干合同，该综合单价包含但不限于：人工费、机械费、措施费（完成本工程所需的所有措施费）、所有相关材料费、材料的运费、二次搬运费、场内转运费、完成工程至竣工验收所需要的所有手续资料费、检验检测费、门窗洞口填充及封堵费、维修整改费用及维修整改后第三方检测费、安全防护费、文明施工措施费、成品及半成品保护费、夜间施工费、赶工费、住宿费、水电费、施工现场清洁保洁费、完工清洁费、综合管理费、利润、税金及附加费，包括后期服务以及本工程办理相关手续资料的所有费用及本工程市场价格涨幅等的的所有风险、责任等。

3、以上合同工程量为暂定，最终结算工程量按上述计算规则计算工程量，完工结算工程款=总工程量×最终结算单价。

4、甲方与建设单位的结算资料不得成为甲乙双方货款结算的依据。

5、在采购清单报价（含增值税）以外收取的任何费用，包括但不限于手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、运输装卸费、代收款项、违约金、代垫款项及其他各种性质的费用，依据税法规定，视为价外费用（含增值税）。

6、因本合同所签的暂定总量、总价均由甲乙双方审核确认，故乙方在根据本合同约定量供应完货物后，在未与甲方签订补充协议的情况下继续供货的，甲方有权对超本合同约定的货物不予确认。

（2）乙方承包范围内的机具、辅材（但不限于）：

 A.机具及辅材：1）安装工具、运材料斗车、切割设备、激光水平仪、电锤等施工机具；2）施工机具用电线、照明用具、三级配电箱等；3）安装工程用的辅材等，包括施工小线、蛇皮管、铁锹、手锤、托线板、线坠、钢卷尺、砂浆桶、扫帚等。
   B.劳保用品类：安全帽、安全带、手套、雨衣等。

   C.甲方除提供水、电、场地、塔吊、施工电梯、二级配电箱外其余均为乙方提供，费用均包含在合同单价内。

5、报价要求：(详见报价表)

1、本工程砌体单价综合考虑了各施工部位材料转运、不同砌筑厚度、安装高度等的难度系数。

2、按实际施工图示尺寸及施工方案所示实际安装隔墙面积平方米计算，面积计算方式均按安装长度*实际安装高度计算工程量，单个大于0.3m2墙体孔洞不计算工程量。
3、建筑面积以平方计算（建筑面积计算规范参照《2015年四川省建设工程工程量清单计价定额》执行，其中：所有阳台应按其结构底板水平投影面积计算1/2面积；假飘窗、空调板不计取建筑面积、外保温不计取建筑面积）。
投标人：                 （签字：             按手印）    

投标人身份证号码：                      
联系方式：                       
日期：    年    月    日

报  价  书
致： 中天建设集团有限公司西南公司 
我方在充分了解 越秀怡心湖43亩总承包工程 项目相关信息和周边环境以及工作内容、工期条件以贵司招标文件中《投标人报价细则》等相关文件为基础进行本次报价。通过认真测算报价如下：

	名称
	规格型号(mm)
	计量单位
	暂定
工程量
	综合
不含税
单价（元）
	增值 税率
	综合
含税单价
（元）
	小计含税金额（元）
	综合含税单价

组成包含

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费（元）
	材料费（元）

	轻质隔墙板(ALC)
	100厚
	㎡
	11200
	
	%
	
	
	
	

	
	150厚
	㎡
	 100
	
	%
	
	
	
	

	
	200厚
	㎡
	9600
	
	%
	
	
	
	

	
	250厚
	㎡
	10
	
	%
	
	
	
	

	
	300厚
	㎡
	10
	
	%
	
	
	
	

	工人住宿费
	㎡
	59766
	
	%
	
	
	
	

	总价
	
	
	
	%
	
	
	
	

	选用ALC品牌（本项目无具体品牌要求，要求为坤正杭加、优博洛克、四川桦彩、四川易装建材、东虹绿材、滨水上锦优质品牌）
	选用品牌（附品牌资料，必填项）：

	是否响应付款，是否接受产值金额50%中天建设商票或建行E信通支付（不贴息）；如有万科武侯82亩项目土建总承包工程一标段相关甲方的房源处置我司，是否接受抵房。

答复：

	由于项目不具备修建生活区条件，投标分包需考虑自有施工作业人员在外租房或自行考虑其它住宿方式，在投标时按建筑面积报价综合考虑。

本项目暂无图纸，请在投标中综合考虑。

	合同暂定总价（含税）：元    
注：工程量以结算为准，单价综合考虑材料周转、运输、施工层高及施工难度系数。

1、墙板品种、规格、强度等级:ALC板 强度等级B06-A5.0

2、施工环境:干作业法施工，综合考虑构件的支撑、打胶及填缝、预埋及开槽、连接件、拼缝处理等

3、工作内容包含：
1.构件制作、运输

2.构件安装

3.升板提升

4.砂浆制作、运输

5.接头灌缝、养护

6.专用砂浆粘结，用于转角的t型、L型等不规则处理

7.其他完成本项所需的一切工作

	墙体材料:轻质加气混凝土板墙板(ALC板)

墙体厚度:对应图纸厚度，含转角板

3.安装高度：综合

4.其他要求:缝口处贴两道网格布完成，墙面达到一线公司的移交标准要求，满足设计文件及现行施工验收规范要求

5.免抹灰（含局部找补费用）

6.构造柱+隔墙拼接采用专用浆料或粘接剂

1.含板材采购、卸货、场内运输、二次转运、临时支撑、现场堆放座架、安装、吊装锚具、螺纹套、切割、垃圾清理、板材粘合剂、L型铁件、管卡、射钉，木锲，塞缝砂浆等辅材乙供

2.无论是标准板还是非标准板，施工费不变，综合考虑在报价中


其中：《ALC轻质隔墙板工程专业分包合同》必须认真研究条款并填写完整内容，每一页加盖公章或个人签字按手印，作为投标文件的一部分，如无盖章版合同，则作为废标处理。

如有异议条款可作为附件附后。

附上轻质隔墙板(ALC)品牌相关厂家资料。
投标人：                 （签字：             按手印） 

              投标人身份证号码：                                     

              联系方式：                                             
              日期：     年    月    日

  投标人基本信息情况
	班组业务范围
	

	班组长信息
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	
	联系电话
	
	联系邮箱
	
	身份证号码
	

	
	通讯地址
	

	班组

实力
	承接业务年限（年）
	
	已完项目

（建筑面积）
	
	在建项目
(建筑面积)
	

	
	自有工人数量（人）
	
	自有工人来源地
	
	可调配工人数量（人）
	

	
	班组内无少数民族成员                
	（人数及民族）

	类似业绩

	序号
	项目名称
	施工单位
	建面面积

（m2）
	已完产值（元）
	工程进度
(完工、在建)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	以上业绩情况属实，如有虚假本人愿意承担一切责任。


注：附齐投标人身份证复印件（正反面）
投标人：                 （签字：             按手印） 
                      投标人身份证号码：                      

                      联系方式：                       
                      日期：       年     月     日
第 15 页 共 15 页

